**4.0 Requirements Attributes (Атрибуты требований)**

Функциональные требования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Требова-**  **ния** | **Приоритетность** | **Трудоемкось**  **(в человеко-часах)** | **Риск** | **Стабильность** |
| 3.1.1 | MUST | 100 | 2 | Высокая |
| 3.1.2 | SHOULD | 20 | 1,2 | Высокая |
| 3.1.3 | MUST | 150 | 4 | Высокая |
| 3.1.4 | SHOULD | 20 |  | Средняя |
| 3.1.5 | COULD | 30 |  | Низкая |
| 3.1.6 | MUST | 5 | 2,4 | Средняя |
| 3.1.7 | MUST | 5 | 2,4 | Средняя |
| 3.1.8 | SHOULD | 20 | 2 | Средняя |
| 3.1.9 | MUST | 40 | 1 | Высокая |
| 3.1.10 | SHOULD | 10 |  | Средняя |
| 3.1.11 | SHOULD | 10 |  | Средняя |
| 3.1.12 | SHOULD | 10 |  | Низкая |
| 3.1.13 | COULD | 20 |  | Средняя |
| 3.1.14 | MUST | 5 | 2 | Высокая |
| 3.1.15 | MUST | 40 | 1,8 | Средняя |

Риски

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Риск** | **Тип** | **Вероятность** | **Масштаб потерь** |
| 1 | Сбой в работоспособности платежной системы | Технический | Средняя | Средние |
| 2 | Сбой в доступе к базе данных | Технический | Средняя | Низкие |
| 3 | Малый оборот вследствие оттока клиентов из-за неудобного и устаревшего интерфейса и дизайна сайта | Бизнес-риск | Низкая | Значительные |
| 4 | Сбой доступа к видеоконтенту | Технический | Средняя | Средние |
| 5 | Задержка зарплат | Ресурсный | Низкая | Средние |
| 6 | Изменение законодательной базы в сфере авторских прав | Политический | Низкая | Значительные |
| 7 | Проигрыш в конкуренции | Бизнес-риск | Высокая | Средние |
| 8 | Невозможность работы в других странах из-за санкций | Политический | Средняя | Низкие |